1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: TestCraft

Описание: Мобильное приложение для создания и прохождения тестов, позволяющее управлять тестами и вопросами, делиться ссылкой на прохождение и отслеживать результаты с аналитикой и статистикой.

Цель: Упростить процесс создания и проведения тестов с телефона, обеспечить быстрый сбор результатов и наглядную аналитику (баллы, проценты, диаграммы) без необходимости поднимать собственный сервер.

Аналоги: Google Forms, Quizlet, Kahoot

Дата сдачи — 19.12.2025

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

- Админ – создает/редактирует/удаляет/ищет тесты и вопросы в них, просматривает/сортирует/ищет результаты и подробные ответы, аналитику (круговая диаграмма), восстанавливает пароль, загружает аватар;

- Пользователь – проходит тест (отвечает на вопросы), вписывает свое имя и видит кол-во набранных баллов.

2.2. Базовый функционал (MVP)

- Аутентификация: логин/пароль.

- Профиль пользователя: имя, почта, аватар, выход из аккаунта, смена пароля.

- Список предложенного функционала (разделы).

- Список тестов: название, ссылка, кол-во вопросов, удаление теста, поиск.

- Список вопросов: содержание вопроса, варианты ответа, правильный(ые) ответ(ы), редактировать/добавить/удалить вопрос.

- Список результатов: название теста, имя пользователя, результат, время прохождения, дата и время прохождения;

- Результат теста: вопрос, правильно/неправильно, правильный ответ.

- Аналитика: список тестов, кол-во прохождений.

- Аналитика конкретного теста: название, диаграмма, статистика.

- Создать новый тест: ввод названия теста, создание вопросов/вернуться на главную.

2.3. Нефункциональные требования

- Android 8+.

- Время отклика UI: <200 ms на основные экраны.

- Безопасность: Firebase Rules по UID, все запросы по HTTPS

- Конфиденциальность: хранение пользовательских данных (имя, email, результаты тестов) только в облачной БД, доступ по защищённым токенам;

- Локализация: RU

- Доступность: контрастная цветовая схема, крупные кликабельные элементы.

3. Стек технологий

- Frontend (мобильное): Android Studio —быстрая разработка UI.

- Backend / BaaS: Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions, Cloud Storage, FCM) — позволяет быстро собрать MVP без поднятия сервера.

- CI/CD: GitHub Actions → автоматические сборки / тесты.

- Хостинг веб-панели: Firebase Hosting.

- Node.js (Express).

Обоснование выбора Firebase: минимум инфраструктурной работы, быстрый запуск (полезно для учебного проекта со сжатыми сроками).

4. Рекомендуемые инструменты разработки

- IDE: VSCode, Android Studio.

- Figma — прототипы / дизайн.

- GitHub — исходники + Actions.

- Firebase Console — backend.

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (вкратце)

Мобильное приложение ↔ Firebase Firestore (реaltime DB) и Storage; аутентификация через Firebase Auth; Cloud Functions для бизнес-логики и уведомлений;

5.2. Структура БД

- user (по UID пользователя): {
email,
fcmToken (для push-уведомлений),
profileImage (URL аватара),
testResults (объект с результатами: {
[testId]: {
answers (объект ответов: { q1, q2, ... }),
duration,
participantName,
percentage,
score,
timestamp,
totalQuestions
}
})
}

6. UI/UX: основные экраны + требования

- Экран входа / регистрации — простая, крупные поля.

- Главная — карточки-разделы с различным функционалом, профиль.

- Мои тесты – список тестов, краткие сведения, поиск.

- Детали теста – список вопросов, их редактирование/удаление/добавление.

- Аналитика – список тестов и кол-во прохождений

- Детали аналитики – график, статистика.

- Результаты – список результатов и краткие сведения о них, сортировка, поиск.

Wireframe: минималистичный, карточный интерфейс; крупные кнопки, читаемые списки.

8. Тестирование

- Unit tests.

- Integration: минимальный сценарий «войти → создать тест → создать вопрос».

- Регрессионное тестирование перед сдачей.

- Тестирование на реальных устройствах (Android & iOS).

9. Релиз

- Репозиторий: Git (feature-branch workflow).

10. Безопасность и приватность

- Все запросы по HTTPS.

- Контроль доступа на уровне БД (Firestore security rules).

- Возможность удаления данных.

11. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 — Подготовка / Discovery (16 — 21 сентября 2025) — 6 дней

Цели: финальные требования, приоритеты, дизайн-гайд, инфраструктура.

- 16–17.09: Сбор требований, определение MVP vs Stretch, согласование форматов файлов.

- 18.09: Составление ТЗ (этот документ), определение команды и ролей.

- 19–20.09: Быстрые вайрфреймы (главные экраны) + прототип Figma (главный поток).

- 21.09: Настройка репозитория, CI (начало), Firebase проект (Auth, Firestore, Storage).

Доставка: финализированные требования, Figma прототипы главных экранов, рабочий репозиторий.

Sprint 1 — Core: аутентификация, профиль, список курсов, расписание (22 сентября — 5 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Реализовать аутентификацию.

- Экран профиля.

- Модель данных и интеграция Firestore.

- Главный экран

- Настроить Firebase security rules.

- Unit tests для Auth и моделей.

Доставка: рабочее приложение с логином, просмотром профиля, курсами и расписанием; backend (Firestore) со структурой данных.

Sprint 2 — Assignments & Submissions, Materials, Notifications (6 — 19 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- CRUD для тестов (создание, просмотр своих тестов).

- CRUD для вопросов теста.

- Экран результатов

- Экран аналитики

- Deep Link

- Тесты: интеграционные сценарии «создать тест → создать вопросы».

Доставка: CRUD основных функций приложения, экраны.

Sprint 3 — Чат/Форум по курсу, оценки, UI polish (20 октября — 2 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Экран детализации результата

- CRUD для результатов

- Дополнительный функционал для тестов и результатов (поиск, сортировка)

- Экран детализации аналитики

- Реализация перехода по ссылкам и прохождения тестов.

- Улучшение UI/UX по замечаниям: адаптивность, доступность.

- Реализация простого поиска по тестам и результатам.

- Начало работ по документации (README, установка, demo).

Доставка: экраны детализации, доп. функционал.

Sprint 4 — Интеграция, тесты, админ-панель, подготовка к UAT (3 — 16 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Полная интеграция всех модулей (проверки end-to-end).

- Устранение ошибок и профилирование производительности.

- Настройка CI/CD на релизные сборки.

- Проведение внутреннего UAT (пользовательского тестирования).

Доставка: Release-кандидат (RC), UAT-замечания.

Stabilization & UAT fixes (17 — 25 ноября 2025) — 9 дней

Задачи:

- Исправление критических багов по результатам UAT.

- Проведение регрессионного теста, сборка финальных билдов.

- Подготовка презентации / демонстрации (скриншоты, видео, инструкции).

- Подготовка пакета сдачи (apk/ipa, инструкции по запуску, тестовые учётные записи).

Доставка: финальные билды и документация.

Final polishing & submission (26 — 28 ноября 2025) — 3 дня (включая саму сдачу)

Задачи:

- Финальные баг-фиксы, релиз билда для преподавателя.

- Подготовка демонстрации/презентации (3–7 минут).

- Отправка/передача приложения и документации преподавателю.

Финиш: сдача до 28.11.2025 (включительно).